# Informe de avance y contrato de API v0 (motor de simulación)

Preparado por Franco López para revisión de Carlos Lavado · Oct 3, 2026 · @Lopez

## Resumen ejecutivo

El motor de simulación de HipoSim ya está portado a C# y validado, el endpoint POST /api/simulations está implementado y probado, y el contrato de API v0 está listo para que Carlos lo revise antes de integrarlo en hiposim-platform.

- Motor financiero (SP02): la biblioteca HipoSim.FinancialEngine reproduce el motor Python de AutoFinance Pro con una diferencia máxima de 0.00 en 48 escenarios (9,156 filas de cronograma).

- Endpoint de simulación (TS06): implementado como biblioteca HipoSim.Simulations (validador, servicio y controlador). Falta conectarla a la API real y a su base de datos.

- Contrato v0: archivo OpenAPI con 4 endpoints (health, registro, login y simulación). La simulación está especificada al detalle y sus ejemplos son resultados reales del motor.

- Calidad: 166 pruebas automáticas pasan; la cobertura de líneas es 99.7% en el motor y 99.3% en la capa de simulación.

- Pendiente: US05 en la app móvil, que depende del contrato y de la capa de red de Diego.

### Qué se pide a Carlos

- Revisar el contrato v0 con la lista de verificación de este documento.

- Responder las preguntas abiertas, sobre todo tres: si el endpoint de simulación es público, si se guarda cada cálculo y qué valores de seguros se usan por defecto.

- Corregir los endpoints de autenticación, que son un borrador (son parte de TS07, a cargo de Carlos).

- Crear hiposim-platform e implementar ISimulationRepository con Entity Framework Core.

## Alcance asignado y dependencias

A Franco le corresponden SP02, TS06 y US05, que suman 11 Story Points, más el contrato de API v0 (escrito junto con Carlos) y dos documentos de evidencia. La asignación sale del archivo de indicaciones del equipo y los puntos, del Sprint Backlog 2 del Capítulo 5.

| Entregable | Descripción | SP |
| --- | --- | --- |
| SP02 | Validar el port del motor financiero (método francés, VAN, TIR, TCEA) de Python a C# | 3 |
| TS06 | Exponer el endpoint de simulación POST /api/simulations | 5 |
| US05 | Aplicar el Bono del Buen Pagador en la app móvil | 3 |
| Contrato API v0 | Escribirlo junto con Carlos para que web y móvil trabajen contra él | Sin SP propio |
| Documentación | Documento de validación del motor y Testing Suite Evidence | Sin SP propio |

El trabajo se cruza con el de otros cuatro compañeros. La tabla indica qué recibe cada uno de este trabajo o qué necesita Franco de ellos.

| Compañero | Su tarea relacionada | Relación con este trabajo |
| --- | --- | --- |
| Carlos | Repositorio hiposim-platform, solución ASP.NET Core, PostgreSQL, migraciones, JWT (TS02, TS07), registro del móvil (US13) | Franco necesita el repositorio, la autenticación y una entidad Simulation en la base de datos. Revisa el contrato y los PR de la API. |
| Diego | Capa de red del móvil (Retrofit), formulario de simulación (US01), resultados con TCEA, VAN y TIR (US04) | Consume la respuesta de POST /api/simulations. Revisa los PR del móvil, incluido el de US05. |
| Joaquín | Backend de leads (TS08), cronograma del móvil (US02), diagrama de clases (4.9) | Usa el simulationId y el cronograma de la respuesta. Documenta StateBenefit en el diccionario de clases. |
| Gustavo | GET /api/agencies, GET /health, login del móvil (US26), envío a inmobiliarias (US21), Swagger (TS05) | Genera la documentación Swagger de este endpoint. Su GET /health es el mismo que el contrato esboza; hay que confirmar que el formato coincida. |
| Jhoan | Aplicación web del asesor | Indirecta: verá la simulación que el comprador comparta en un lead. |

## Trabajo realizado, de principio a fin

El trabajo avanzó en ocho etapas sin esperar a que existiera el repositorio del backend; todas ocurrieron el 2 y 3 de octubre de 2026, salvo la etapa 2, que se apoya en un trabajo previo sobre AutoFinance Pro. Cada etapa dejó un resultado verificable.

- Análisis de la asignación. Se leyó el archivo de indicaciones y los capítulos 1 a 5 del informe. De ahí salió el alcance (SP02, TS06, US05), los criterios de aceptación y la restricción de que hiposim-platform todavía no existía.

- Línea base del motor de referencia. Antes de portar nada se dejó funcionando AutoFinance Pro: sus 11 pruebas en Python pasan (hubo que añadir email-validator y fijar bcrypt==4.0.1) y su base de datos corre sobre PostgreSQL con migraciones de Alembic.

- Decisión de estructura. Se creó una solución .NET independiente, HipoSim\financial-engine, con bibliotecas net8.0 que se mueven a hiposim-platform sin cambios.

- Port del motor (SP02). Se reescribió en C# la conversión de tasas, la amortización francesa con gracia total y parcial, VAN, TIR y TCEA, y se añadió el motor de beneficios con la tabla del bono tomada del simulador del Landing Page.

- Validación del port. Se ejecutó el motor Python original sobre 48 escenarios y se comparó fila por fila con el C#. Diferencia máxima: 0.00. Se comprobaron las pruebas con cambios deliberados en el código.

- Contrato de API v0. Se redactó el contrato OpenAPI 3.0.3 con ejemplos calculados por el motor y se validó su sintaxis y sus ejemplos.

- Endpoint de simulación (TS06). Se implementó HipoSim.Simulations con validador, servicio, controlador y pruebas de integración que envían los ejemplos del contrato al endpoint real.

- Documentación. Se escribió el documento de validación con la evidencia del Testing Suite, se añadió un prototipo ejecutable y se midió la cobertura; este informe cierra la etapa.

## Estado por entregable

Cuatro de los seis entregables están hechos o en revisión; TS06 espera la integración con la API de Carlos y US05 no ha empezado.

| Entregable | Estado | Qué hay | Qué falta |
| --- | --- | --- | --- |
| SP02, port del motor | Hecho | Biblioteca HipoSim.FinancialEngine, 106 pruebas y paridad con diferencia 0.00 frente a Python | Moverla a hiposim-platform (carpeta src/) |
| TS06, endpoint de simulación | Falta integrar | Biblioteca HipoSim.Simulations con validador, servicio, controlador y 60 pruebas | Repositorio con EF Core, registro en la API de Carlos y revisión del Swagger |
| Contrato API v0 | En revisión | openapi.v0.yaml validado, con ejemplos reales del motor | Revisión de Carlos y respuesta a las 8 preguntas abiertas |
| US05, bono en el móvil | Pendiente | La parte de servidor está lista: el bono se evalúa en el motor y se devuelve en la respuesta | Pantalla en hiposim-app-mobile; depende de la capa Retrofit de Diego y del contrato |
| Documento de validación del motor | Hecho | docs/engine-validation.md, parte 1 | URL del repositorio, commit y capturas |
| Testing Suite Evidence | Hecho | Parte 2 del mismo documento: 166 pruebas, cobertura y mutaciones | Integración continua y capturas |

## Contrato API v0: cómo revisarlo

El contrato v0 es un único archivo OpenAPI 3.0.3 de 676 líneas, docs/api-contract/openapi.v0.yaml, dentro de la solución C:\Users\franc\HipoSim\financial-engine. Cuando exista hiposim-platform debe moverse allí.

Cómo verlo. Puede abrirse en un visor de OpenAPI: la extensión de OpenAPI de VS Code o Rider, la importación de Postman (Import, archivo OpenAPI) o un editor de Swagger en línea. El archivo no contiene datos sensibles.

Qué está verificado y qué no.

| Parte del contrato | Verificación |
| --- | --- |
| Sintaxis OpenAPI 3.0.3 | Válida según openapi-spec-validator |
| Los 16 ejemplos (solicitudes, respuestas y errores) | Cumplen su propio esquema |
| POST /api/simulations | 6 pruebas automáticas envían los ejemplos al código real y exigen que las respuestas coincidan en números, mensajes y nombres de propiedades |
| Registro, login y health | Son una propuesta: no tienen implementación ni pruebas. Corresponden a Carlos (TS07) y Gustavo (/health) |

Qué se espera de Carlos.

- Comprobar que el contrato cumple los requisitos, con la matriz de trazabilidad y la lista de verificación de este documento.

- Decidir las 10 preguntas abiertas (cada una trae una propuesta).

- Corregir los endpoints de autenticación y confirmar que su API puede cumplir las convenciones: errores en camelCase y datos en el token.

- Devolver los cambios como comentarios en este documento o editando el archivo YAML.

Qué cambió tras contrastarlo con el Capítulo 3. Al revisar los criterios de aceptación se encontraron tres brechas en la primera versión, ya corregidas en el archivo y en el código:

- US02: el cronograma ahora trae openingBalance (saldo inicial de cada mes); el criterio pide mostrar saldo inicial, amortización, interés y saldo final.

- US13: el registro ahora pide teléfono y las dos aceptaciones (términos y autorización de datos, Ley 29733), y devuelve el token JWT además del usuario.

- US26 y US22: el login documenta que un error nunca indica cuál dato es incorrecto, y que el token del asesor debe llevar la inmobiliaria para limitar sus leads.

## Contrato API v0: convenciones y endpoints

El contrato define cuatro endpoints; solo POST /api/simulations tiene implementación y pruebas, los otros tres son una propuesta para Carlos y Gustavo.

| Método | Ruta | Para qué sirve | Token | Respuestas | Dueño | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | Comprobar que la API está disponible | No | 200 | Gustavo | Propuesta |
| POST | /api/auth/register | Registrar a un comprador y abrir su sesión | No | 201, 400, 409 | Carlos | Propuesta |
| POST | /api/auth/login | Iniciar sesión como comprador o asesor | No | 200, 400, 401 | Carlos | Propuesta |
| POST | /api/simulations | Calcular una simulación hipotecaria | Opcional | 200, 400 | Franco | Implementado y probado |

Las convenciones son iguales para todos los endpoints.

| Tema | Convención |
| --- | --- |
| Formato | JSON, propiedades en camelCase, identificadores en inglés |
| Tasas | Fracciones, no porcentajes: 0.085 es 8.5%. Se redondean a 6 decimales |
| Montos | Soles (PEN) con 2 decimales |
| Fechas | ISO 8601, por ejemplo 2026-10-01 |
| Errores | application/problem+json (RFC 9457). Los errores de validación van en errors, con una lista de mensajes por cada propiedad de la solicitud, escrita en camelCase |
| Seguridad | JWT con esquema Bearer. Los roles del token son buyer y advisor |
| Versión en la ruta | Ninguna (/api/...), como en la tabla de la sección 5.2.6 del informe |
| Servidor de desarrollo | http://localhost:5000 como valor provisional; se ajusta al perfil de lanzamiento de la API |

## POST /api/simulations en detalle

Este endpoint recibe el precio de la vivienda, la cuota inicial, la tasa y el plazo, y devuelve la cuota, los indicadores, el resultado del bono y el cronograma completo, sin exigir sesión. Es la única parte del contrato con código y pruebas detrás.

### Seguridad y comportamiento

- Público, con token opcional. Cualquiera puede simular (US01, escenario 3: sin cuenta y sin pedir datos personales). Si llega un token válido, la simulación queda asociada al comprador (se lee el identificador del claim NameIdentifier o sub).

- Cada cálculo se guarda y la respuesta trae su simulationId, para que un lead pueda referenciar la simulación más adelante.

- Qué calcula: convierte la TEA a tasa mensual con el año comercial de 360 días, aplica el bono si se pidió y corresponde, arma el cronograma por el método francés (con gracia total o parcial si se indicó) y calcula VAN, TIR y TCEA.

- Qué no expone todavía: tasa nominal (TNA), cuota balón, seguros ni gastos como datos de entrada. Los seguros y los gastos son valores del servidor.

### Solicitud

Solo cuatro campos son obligatorios; el resto tiene valor por defecto.

| Campo | Tipo | Obligatorio | Por defecto | Regla | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| propertyPrice | número | Sí | Ninguno | Mayor que 0 | 280000 |
| downPayment | número | Sí | Ninguno | No negativo, al menos 10% de propertyPrice y no mayor que propertyPrice | 42000 |
| annualEffectiveRate | número | Sí | Ninguno | Fracción mayor que 0 y como máximo 1 (TEA) | 0.085 |
| termInMonths | entero | Sí | Ninguno | De 60 a 360 | 240 |
| gracePeriodMonths | entero | No | 0 | De 0 a termInMonths menos 1 | 0 |
| graceType | texto | No | none | none, total o partial, sin distinguir mayúsculas | none |
| applyGoodPayerBonus | booleano | No | false | Ninguna | true |
| startDate | fecha | No | Hoy en Lima (UTC-5) | La primera cuota vence un mes después | 2026-10-01 |

Hay tres reglas que cruzan campos. graceType debe ser none si y solo si gracePeriodMonths es 0. La cuota inicial más el bono no puede dejar el monto a financiar en cero o menos. Y el 10% mínimo se calcula en aritmética decimal para que 28,000 sobre 280,000 se acepte exactamente.

### Respuesta 200

La respuesta trae los totales, los indicadores, el bono, los supuestos usados y una fila de cronograma por mes.

| Campo | Tipo | Qué contiene |
| --- | --- | --- |
| simulationId | uuid | Identificador con el que se guardó la simulación |
| financedAmount | número | propertyPrice menos downPayment menos benefit.appliedAmount |
| monthlyInstallment | número | Cuota regular (capital más interés), sin seguros |
| totalPaid | número | Suma del pago total de todas las filas |
| totalInterest | número | Suma de los intereses |
| additionalCosts | número | Seguros de todo el plazo más gastos administrativos |
| tcea | número | TIR anualizada del flujo real, seguros incluidos (Resolución SBS 8181-2012). Fracción de 6 decimales |
| irr | número | TIR anual del mismo flujo; en esta versión es igual a tcea |
| npv | número | VAN desde el lado del prestamista, descontado a assumptions.annualDiscountRate |
| benefit | objeto | name, eligible y appliedAmount del Bono del Buen Pagador |
| assumptions | objeto | Seguros, gastos y tasa de descuento que usó el servidor |
| amortizationSchedule | arreglo | Una fila por mes, incluidos los meses de gracia |

Cada fila del cronograma tiene estos campos.

| Campo | Tipo | Qué contiene |
| --- | --- | --- |
| period | entero | Número de cuota, desde 1 |
| paymentDate | fecha | Fecha de pago |
| openingBalance | número | Saldo al inicio del mes (US02). La primera fila abre con financedAmount; las demás, con el saldo final de la anterior |
| installment | número | Capital más interés pagado en el mes, sin seguros. Es 0 en un mes de gracia total |
| interest | número | Interés del mes |
| amortization | número | Capital amortizado en el mes |
| remainingBalance | número | Saldo al final del mes |
| propertyInsurance | número | Seguro del inmueble del mes |
| creditLifeInsurance | número | Seguro de desgravamen del mes |
| totalPayment | número | installment más los dos seguros |
| isGracePeriod | booleano | Verdadero en los meses de gracia |

### Bono del Buen Pagador (US05)

El bono se evalúa en el servidor con una tabla de rangos de precio, y solo se descuenta si el comprador lo pidió y la vivienda está dentro de un rango.

| Precio de la vivienda | Monto del bono |
| --- | --- |
| Hasta S/ 200,000 | S/ 26,400 |
| Hasta S/ 300,000 | S/ 18,200 |
| Hasta S/ 400,000 | S/ 10,000 |
| Más de S/ 400,000 | Sin bono |

Esta tabla es referencial: se copió del simulador del Landing Page, no es una tabla oficial del Fondo Mivivienda y debe pasar a parámetros administrables.

| applyGoodPayerBonus | ¿Vivienda en rango? | benefit.eligible | benefit.appliedAmount | financedAmount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| true | Sí | true | Monto del tramo | Se reduce en ese monto (US05, escenario 1) |
| true | No | false | 0 | No cambia; la respuesta sigue siendo 200 (US05, escenario 2) |
| false | Sí | true | 0 | No cambia; permite avisar al comprador que califica |
| false | No | false | 0 | No cambia |

### Errores 400

Cuando la solicitud es inválida, la respuesta es 400 con application/problem+json y lista todos los campos que fallan a la vez (TS06, escenarios 2 y 3). Además de lo que muestran los ejemplos, la respuesta real incluye type y traceId.

| Caso | Clave en errors | Mensaje |
| --- | --- | --- |
| Campo obligatorio ausente | El nombre del campo | The propertyPrice field is required. |
| Precio no positivo | propertyPrice | The propertyPrice must be greater than 0. |
| Cuota inicial negativa | downPayment | The downPayment cannot be negative. |
| Cuota inicial mayor que el precio | downPayment | The downPayment cannot be greater than the propertyPrice. |
| Cuota inicial menor al 10% | downPayment | The down payment must be at least 10% of the property price. |
| Tasa fuera de rango (por ejemplo 8.5) | annualEffectiveRate | The annualEffectiveRate must be a fraction greater than 0 and at most 1 (0.085 means 8.5%). |
| Plazo fuera de rango | termInMonths | The termInMonths must be between 60 and 360. |
| Gracia negativa | gracePeriodMonths | The gracePeriodMonths cannot be negative. |
| Gracia igual o mayor que el plazo | gracePeriodMonths | The gracePeriodMonths must be lower than the termInMonths. |
| Tipo de gracia desconocido | graceType | The graceType must be one of: none, total, partial. |
| none con meses de gracia | graceType | The graceType must be 'total' or 'partial' when gracePeriodMonths is greater than 0. |
| total o partial sin meses | gracePeriodMonths | The gracePeriodMonths must be greater than 0 when graceType is 'total' or 'partial'. |
| Cuota inicial y bono no dejan nada que financiar | downPayment | The down payment and the bonus leave nothing to finance. |
| Tipo de dato incorrecto (por ejemplo texto en un número) | La propiedad | The {field} field has an invalid value. |
| JSON mal formado o cuerpo vacío | request | The request body is not valid JSON. / The request body is required. |

### Ejemplo completo

Solicitud de una vivienda de S/ 280,000 con 15% de cuota inicial, TEA de 8.5%, 20 años y el bono pedido.

{
  "propertyPrice": 280000,
  "downPayment": 42000,
  "annualEffectiveRate": 0.085,
  "termInMonths": 240,
  "gracePeriodMonths": 0,
  "graceType": "none",
  "applyGoodPayerBonus": true,
  "startDate": "2026-10-01"
}

Respuesta real del motor. El cronograma se acorta aquí a 3 de sus 240 filas; el identificador es ilustrativo.

{
  "simulationId": "3f9b8c2e-6a1d-4c58-9e0f-7d2b5a1c4e90",
  "financedAmount": 219800,
  "monthlyInstallment": 1863.99,
  "totalPaid": 447357.6,
  "totalInterest": 227557.97,
  "additionalCosts": 0,
  "tcea": 0.085,
  "irr": 0.085,
  "npv": -20791.75,
  "benefit": { "name": "Good Payer Bonus", "eligible": true, "appliedAmount": 18200 },
  "assumptions": {
    "monthlyPropertyInsurance": 0,
    "monthlyCreditLifeInsurance": 0,
    "administrativeExpenses": 0,
    "annualDiscountRate": 0.1
  },
  "amortizationSchedule": [
    { "period": 1, "paymentDate": "2026-11-01", "openingBalance": 219800, "installment": 1863.99, "interest": 1499.36, "amortization": 364.63, "remainingBalance": 219435.37, "propertyInsurance": 0, "creditLifeInsurance": 0, "totalPayment": 1863.99, "isGracePeriod": false },
    { "period": 2, "paymentDate": "2026-12-01", "openingBalance": 219435.37, "installment": 1863.99, "interest": 1496.88, "amortization": 367.11, "remainingBalance": 219068.26, "propertyInsurance": 0, "creditLifeInsurance": 0, "totalPayment": 1863.99, "isGracePeriod": false },
    { "period": 240, "paymentDate": "2046-10-01", "openingBalance": 1851.36, "installment": 1863.99, "interest": 12.63, "amortization": 1851.36, "remainingBalance": 0, "propertyInsurance": 0, "creditLifeInsurance": 0, "totalPayment": 1863.99, "isGracePeriod": false }
  ]
}

Error 400 cuando la cuota inicial es menor al 10% (la respuesta real añade type y traceId).

{
  "title": "One or more validation errors occurred.",
  "status": 400,
  "errors": {
    "downPayment": ["The down payment must be at least 10% of the property price."]
  }
}

## Autenticación y health: borrador para Carlos

Los endpoints de registro, login y health son un borrador escrito para que la web y el móvil puedan trabajar contra algo concreto; Carlos (TS07) y Gustavo (/health) deben confirmarlos o corregirlos. Cada punto sale de los criterios de aceptación del Capítulo 3 salvo los marcados como supuesto.

### POST /api/auth/register (US13, TS07)

Crea la cuenta de un comprador y abre su sesión en el mismo paso.

| Campo | Tipo | Regla |
| --- | --- | --- |
| fullName | texto | Obligatorio, de 1 a 150 caracteres (supuesto de longitud) |
| email | correo | Obligatorio y único |
| phone | texto | Obligatorio, de 1 a 20 caracteres (US13: celular) |
| password | texto | Obligatorio, mínimo 8 caracteres (supuesto, copiado de AutoFinance Pro) |
| acceptedTerms | booleano | Debe ser true: términos y condiciones (US13, escenario 3) |
| acceptedDataProcessing | booleano | Debe ser true: autorización de datos personales, Ley 29733 (US13) |

| Código | Cuándo | Cuerpo |
| --- | --- | --- |
| 201 | Cuenta creada | accessToken, tokenType (Bearer), expiresIn (segundos) y user (id, fullName, email, role) |
| 400 | Datos inválidos, o alguna aceptación en false (la cuenta no se crea) | Problema de validación con errors |
| 409 | El correo ya tiene una cuenta (TS07, escenario 2) | Problema con title: Email already registered. |

### POST /api/auth/login (US26, US22, TS07)

Funciona para compradores y asesores; el rol viaja en el token y en user.role.

| Código | Cuándo | Cuerpo |
| --- | --- | --- |
| 200 | Credenciales válidas | Igual que el 201 del registro |
| 400 | Falta email o password, o tienen formato inválido | Problema de validación con errors |
| 401 | Credenciales inválidas | Problema con title: Invalid credentials.; nunca indica cuál de los dos datos es incorrecto (US26 y US22, escenario 2) |

### GET /health

Responde 200 con { "status": "Healthy" }. El formato lo debe confirmar Gustavo: por defecto, las comprobaciones de salud de ASP.NET Core devuelven texto plano Healthy, no JSON.

### Lo que Carlos debe confirmar

- Claims del token. Identificador del usuario (sub), rol y, para el asesor, el identificador de su inmobiliaria. Sin ese último dato no se puede cumplir que el asesor vea solo los leads de su inmobiliaria (US22, TS08).

- Duración del token. El ejemplo usa 28,800 segundos (8 horas), valor copiado de AutoFinance Pro; no figura en el informe.

- Roles. El contrato solo conoce buyer y advisor. La tabla de la sección 5.2.6 dice que el login también autentica al Administrador; esa función queda fuera de la entrega actual (US09 a US12).

- Registro de asesores e inmobiliarias. No está en el contrato: el informe no tiene historia formal para ello en esta entrega (sección 5.2.3).

## Trazabilidad: requisitos contra el contrato

El contrato cubre los criterios de aceptación de TS06, US01, US02 y US05 en el endpoint de simulación; las brechas que quedan son los seguros por defecto, el idioma de los mensajes y la identificación de la inmobiliaria en el token. La columna de cobertura es un dropdown: Carlos puede cambiarla al revisar. En la tabla, "e1" significa escenario 1 del criterio de aceptación del Capítulo 3.

| Requisito | Qué exige | Cómo lo cubre el contrato | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| TS06 e1 | 200 con cuota, TCEA, VAN, TIR y cronograma | monthlyInstallment, tcea, npv, irr, amortizationSchedule | Cubierto |
| TS06 e2, US01 e2 | Cuota inicial menor al 10%: 400 con mensaje, informando el mínimo | errors.downPayment con el mínimo del 10% | Cubierto |
| TS06 e3 | Campos obligatorios faltantes: 400 con la lista de campos | Una clave por campo en errors | Cubierto |
| US01 e1 | Cronograma por el método francés y cuota mensual | Igual que TS06 e1 | Cubierto |
| US01 e3 | Simular sin cuenta y sin pedir datos personales | Endpoint público; ningún campo personal en la solicitud | Cubierto |
| US02 e1 | Por cada mes: saldo inicial, amortización, interés y saldo final | openingBalance, amortization, interest, remainingBalance. El saldo inicial se añadió en esta revisión | Cubierto |
| US04 e1 | TCEA con desgravamen y seguros estimados, más VAN y TIR | tcea incluye los seguros del servidor, que hoy valen 0 hasta definirlos (pregunta 3) | Parcial |
| US05 e1 | El bono se descuenta del monto a financiar y se recalcula la cuota | benefit.appliedAmount, financedAmount, monthlyInstallment | Cubierto |
| US05 e2 | Vivienda fuera de rango: avisa que no califica y no cambia el monto | 200 con benefit.eligible: false y appliedAmount: 0 | Cubierto |
| US13 e1 a e3, TS07 e1 y e2 | Registro con nombre, correo, celular, contraseña y aceptaciones; emite JWT; correo duplicado se rechaza; sin términos no se crea la cuenta | POST /api/auth/register: 201 con token y usuario, 409, 400 | Cubierto en el borrador |
| TS07 e3 y e4, US26 e1 y e2 | Login con JWT; credenciales inválidas se rechazan sin indicar cuál dato falla | POST /api/auth/login: 200 y 401 genérico | Cubierto en el borrador |
| US22 e1 | El asesor accede solo a los leads de su inmobiliaria | El token debe llevar la inmobiliaria; no es un campo del contrato | Parcial |
| Cap. 4.4.1 | Pantalla de resultados: cuota, TCEA, subsidio, desglose en capital, interés y seguros, y cronograma inicial | Primera fila del cronograma y benefit | Cubierto |
| Cap. 4.8.3 | SimulationService valida, calcula con los motores y persiste | simulationId y la interfaz ISimulationRepository; la persistencia real es de Carlos | Parcial |
| Cap. 4.2.1 y 4.9 | Tasa TEA o TNA y tipo de tasa | Solo TEA (pregunta 9) | Parcial |
| Cap. 5 (i18n) | API con i18n en es_419 y en_US | Mensajes solo en inglés (pregunta 10) | Brecha |
| TS08, US21, US23 a US25 | Leads: crear con consentimiento, bandeja, ficha, estado y notas | No incluidos; los definen Joaquín y Gustavo | Fuera de v0 |
| US06 a US08, GET /api/simulations, comparaciones, PDF | Guardar, comparar y exportar simulaciones | No incluidos; están fuera de esta entrega | Fuera de v0 |
| TS05 | Documentación Swagger de la API | El YAML es un insumo, pero el Swagger generado por el código no coincidirá solo (ver riesgos) | Parcial |

## Diferencias con el Capítulo 5.2.6

El contrato v0 coincide con la tabla de la sección 5.2.6 en rutas, métodos y nombres de campo, y difiere en seis puntos que conviene corregir en el informe cuando se cierre el contrato.

| # | Elemento | Lo que dice la sección 5.2.6 o el Capítulo 4 | Lo que hace el contrato v0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Números del ejemplo de respuesta | monthlyInstallment 1909.00 y tcea 0.0885 para S/ 280,000 con bono | El motor da 1863.99 y 0.085. El 8.85% es la tasa fija del simulador del Landing, no un cálculo |
| 2 | Solicitud | Sin startDate | startDate opcional (por defecto, hoy en Lima) |
| 3 | Respuesta | simulationId, financedAmount, monthlyInstallment, tcea, benefit y cronograma | Añade totalPaid, totalInterest, additionalCosts, irr, npv (TS06 exige VAN y TIR) y assumptions |
| 4 | Registro | "Registrar una cuenta de Comprador" | Pide teléfono y dos aceptaciones, y devuelve el token (US13) |
| 5 | Login | Autentica a Comprador, Asesor o Administrador | Solo buyer y advisor; el Administrador queda fuera de esta entrega |
| 6 | Diccionario de clases (4.9) | StateBenefit.DiscountPercentage, un porcentaje | El Bono del Buen Pagador es un monto fijo por rango de precio, no un porcentaje |

Los demás endpoints de la sección 5.2.6 (GET /api/simulations/{id}, la lista de simulaciones, comparaciones, reporte PDF, leads y administración) no están en el contrato v0: pertenecen a otras historias o a una entrega posterior. US02 no necesita GET /api/simulations/{id} porque el cronograma ya viene en la respuesta del POST.

## Preguntas abiertas y propuesta

Diez decisiones del equipo condicionan el contrato; cada una trae una propuesta y Carlos puede marcar su respuesta en la última columna. Las propuestas son de Franco, no acuerdos del equipo.

| # | Pregunta | Propuesta | Quién debería decidir | Si se decide otra cosa | Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿POST /api/simulations es público? | Sí, con token opcional. El Capítulo 4.4.4 dice que el simulador es libre y el login se pide solo al enviar una cotización | Carlos y Diego | Si exige token, el móvil no podría simular antes de registrarse, lo que contradice US01 escenario 3 | Pendiente |
| 2 | ¿Se guarda cada cálculo? | Sí, y se devuelve simulationId para que un lead lo referencie (Capítulo 4.8.3) | Carlos y Joaquín | Si no se guarda, el lead debe llevar los datos completos de la simulación y desaparece simulationId | Pendiente |
| 3 | ¿Qué valores por defecto tienen el seguro del inmueble, el desgravamen, los gastos administrativos y la tasa de descuento? | Configuración del servidor (sección Simulation), devuelta en assumptions. Hoy valen 0 y 10% | El equipo y Carlos | Mientras valgan 0, el TCEA resulta igual a la tasa y US04 no se cumple del todo | Pendiente |
| 4 | ¿Qué cifra muestra la app como cuota mensual? | monthlyInstallment, sin seguros; cada fila trae totalPayment con seguros | Diego y el equipo | Solo cambia la presentación | Pendiente |
| 5 | ¿Qué rangos se aceptan? | Plazo de 60 a 360 meses (sliders del Landing). El máximo de meses de gracia queda sin definir hasta US03 | El equipo | Cambiar un rango exige tocar el validador y el contrato | Pendiente |
| 6 | El VAN sale negativo para el comprador porque se calcula del lado del prestamista con 10% de descuento. ¿Cómo se explica? | Etiquetarlo con claridad o no mostrarlo en la pantalla del comprador | El equipo | Solo cambia la interfaz | Pendiente |
| 7 | ¿Los gastos administrativos entran en el TCEA? | Decidirlo antes de la entrega; hoy no entran, igual que en AutoFinance Pro | El equipo | Cambia el motor y hay que repetir la validación | Pendiente |
| 8 | ¿Qué campos pide el registro? | Los de US13: nombre, correo, celular, contraseña y las dos aceptaciones | Carlos y Diego | Hay que alinearlo con el formulario existente del móvil | Pendiente |
| 9 | ¿Se expone la tasa nominal (TNA)? | No en v0; solo TEA, como en el ejemplo de 5.2.6 | El equipo | Se añaden rateType y capitalizationFrequency; el motor ya los soporta | Pendiente |
| 10 | ¿En qué idioma van los mensajes de la API? | v0 en inglés; los clientes traducen por campo, o la API usa el encabezado Accept-Language | Carlos y el equipo | Con Accept-Language el servidor necesita recursos de traducción en es_419 y en_US | Pendiente |

## Lista de verificación para Carlos

La revisión consiste en marcar estas 15 casillas; donde algo no se cumpla, basta un comentario en esa línea.

### Convenciones

- ☐ JSON en camelCase, tasas como fracciones y fechas ISO 8601 encajan con la configuración JSON de la API.

- ☐ Los errores pueden salir como application/problem+json con las claves de errors en camelCase. El controlador de simulación ya lo hace por sí mismo; queda alinear el resto de la API.

- ☐ Las rutas sin versión (/api/...) son aceptables.

### Simulación

- ☐ La tabla de solicitud y sus reglas de validación son correctas y suficientes.

- ☐ La respuesta trae lo que necesitan la pantalla de resultados, el cronograma (US02) y los leads.

- ☐ Guardar cada cálculo con su simulationId cabe en el modelo de datos: la entidad Simulation puede almacenar la entrada y el cronograma completo.

- ☐ Un endpoint con token opcional (sin [Authorize]) es compatible con el middleware de JWT de la API.

### Autenticación

- ☐ Los campos del registro y las dos aceptaciones corresponden al formulario real del móvil.

- ☐ El registro devuelve el token y el usuario con código 201.

- ☐ El token lleva el identificador del usuario, su rol y, para el asesor, su inmobiliaria.

- ☐ La duración del token (ejemplo: 8 horas) y el mínimo de 8 caracteres de contraseña son aceptables.

- ☐ El 409 por correo duplicado y el 401 genérico en el login están bien.

### Entrega

- ☐ Las diez preguntas abiertas tienen respuesta.

- ☐ Está claro quién publica el YAML como contrato oficial y quién arma el Swagger (Gustavo, TS05).

- ☐ Carlos, Diego, Joaquín, Gustavo y Franco acuerdan cuándo se congela el contrato v0.

## Integración en hiposim-platform

La biblioteca de Franco se conecta a la API de Carlos en dos puntos: una llamada de registro en Program.cs y la implementación de ISimulationRepository; todo lo demás ya está escrito y probado.

arquitectura de la integración · 2 puntos de conexión

El punto 1 es una línea de configuración. El punto 2 es el único código nuevo que Carlos debe escribir, porque el modelo de datos y Entity Framework Core son suyos.

### Pasos

- Traer el código. Copiar src/HipoSim.FinancialEngine y src/HipoSim.Simulations a hiposim-platform/src/, añadirlos a la solución y referenciar HipoSim.Simulations desde el proyecto de la API. Ambos apuntan a net8.0; si la API usa otra versión, se cambia TargetFramework en el .csproj.

- Registrar los servicios (punto 1). Una línea en Program.cs, que además descubre el controlador.

- Implementar el repositorio (punto 2). Convertir cada SimulationRecord (Id, BuyerId, CreatedAt, Input y Response) en la entidad Simulation y guardarla; registrarlo como servicio scoped.

- Revisar el pipeline. Si la API ya usa JWT, UseAuthentication, UseAuthorization y MapControllers. El endpoint no lleva [Authorize], así que un token ausente o inválido simplemente deja la simulación anónima.

- Definir los supuestos en la sección Simulation de appsettings.

- Mover las pruebas de la carpeta tests/ y ejecutar dotnet test.

Ejemplo ilustrativo de los pasos 2, 3 y 5. La composición es la misma que usan las pruebas de integración, pero no se probó con el repositorio ni la base de datos de Carlos; los valores de appsettings son los de hoy, no una recomendación.

// Program.cs
builder.Services.AddSimulations(builder.Configuration);
builder.Services.AddScoped<ISimulationRepository, EfSimulationRepository>();

// EfSimulationRepository.cs
public sealed class EfSimulationRepository(AppDbContext db) : ISimulationRepository
{
    public async Task AddAsync(SimulationRecord record, CancellationToken cancellationToken = default)
    {
        // Convertir record en la entidad Simulation, db.Simulations.Add(...) y SaveChangesAsync.
    }
}

{
  "Simulation": {
    "MonthlyPropertyInsurance": 0,
    "MonthlyCreditLifeInsurance": 0,
    "AdministrativeExpenses": 0,
    "AnnualDiscountRate": 0.1
  }
}

## Riesgos y hallazgos

Siete riesgos pueden afectar la integración o la entrega; ninguno impide revisar el contrato, pero varios necesitan una decisión de Carlos antes de integrar. Los de mayor impacto van primero.

| # | Riesgo | Por qué importa | Propuesta | Responsable sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un endpoint público que guarda cada cálculo puede llenar la base de datos con peticiones anónimas | Cada llamada guarda una simulación de hasta 360 filas sin que nadie haya iniciado sesión | Limitar la tasa de peticiones (el limitador de ASP.NET Core) o guardar solo las simulaciones con token | Carlos |
| 2 | El Swagger generado por el código no coincidirá con el YAML. Los campos de la solicitud son anulables a propósito, para devolver nuestro propio mensaje cuando faltan; un generador de OpenAPI los publicaría como opcionales. No se probó con el generador de la API | El Swagger de TS05 mostraría campos obligatorios como opcionales | Publicar el YAML como contrato oficial, o marcar los cuatro campos como obligatorios con un filtro de esquema | Gustavo y Carlos |
| 3 | Los seguros valen 0 por defecto, así que el TCEA mostrado es igual a la tasa | El producto promete transparencia sobre el costo real; un TCEA sin seguros engaña | Definir los valores antes de cualquier demostración (pregunta 3) | El equipo |
| 4 | Las claves de error en camelCase solo las garantiza el controlador de simulación. Los controladores con [ApiController] usarán el formato por defecto de ASP.NET Core | Las apps recibirían dos formatos de error distintos | Fijar una política global de errores en la API | Carlos |
| 5 | La respuesta pesa hasta 88.5 KB con 360 cuotas (59.1 KB con 240 y 15.1 KB con 60), medidos con la serialización por defecto. Comprimida con gzip, 13.1 KB para 360 cuotas | Es relevante para el móvil en redes lentas y para el almacenamiento | Activar la compresión de respuestas. Para guardar, basta la entrada: el motor es determinista y puede recalcular el cronograma | Carlos |
| 6 | La tabla del bono es referencial y el VAN y el TCEA tienen decisiones pendientes (preguntas 6 y 7) | Mostrar un monto no oficial como si lo fuera, o un VAN negativo sin explicación, resta credibilidad | Marcar el bono como referencial en la interfaz y confirmar la tabla con el Fondo Mivivienda | El equipo |
| 7 | Solo el endpoint de simulación tiene pruebas contra el contrato. Registro, login y health no | El YAML y el código de autenticación pueden separarse sin que nada falle | Escribir pruebas equivalentes cuando Carlos implemente TS07 | Carlos |

Las bibliotecas no usan paquetes NuGet externos, solo el framework de .NET, así que no añaden dependencias a la API.

## Calidad y evidencia de pruebas

166 pruebas automáticas pasan en dos suites, con cobertura de líneas de 99.7% en el motor y 99.3% en la capa de simulación; el detalle y los comandos para repetirlas están en docs/engine-validation.md.

| Suite | Pruebas | Tipo | Qué verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| RateConverterTests | 6 | Unitaria | Conversión de tasas y errores de entrada |
| AmortizationCalculatorTests | 18 | Unitaria | Los 3 casos del informe, tasa cero, fechas de fin de mes, seguros y entradas inconsistentes |
| FinancialIndicatorsTests | 9 | Unitaria | VAN, TIR (con bisección y TIR negativa) y TCEA |
| BenefitsEngineTests | 11 | Unitaria | Tramos del bono en sus límites |
| FinancialEngineTests | 13 | Unitaria | Flujo completo del motor y validaciones |
| PythonParityTests | 49 | Paridad | 48 escenarios comparados con el motor Python |
| SimulationRequestValidatorTests | 32 | Unitaria | Reglas de validación de TS06 |
| SimulationServiceTests | 10 | Unitaria | Servicio con repositorio y reloj simulados |
| SimulationsEndpointTests | 12 | Integración | POST /api/simulations sobre el controlador real |
| ContractConformanceTests | 6 | Contrato | Los ejemplos del YAML contra el endpoint real |

Resultados que sustentan SP02.

- Paridad con el motor Python: 48 escenarios, 9,156 filas de cronograma y 64,572 valores numéricos comparados. Diferencia máxima: 0.00 en montos y 0 en tasas.

- Casos del informe de AutoFinance Pro: las 9 cifras de referencia disponibles coinciden al centavo.

- Cobertura de líneas: 99.7% en HipoSim.FinancialEngine y 99.3% en HipoSim.Simulations. Quedan tres líneas sin cubrir, ninguna relevante.

- Verificación de las propias pruebas: cinco cambios deliberados en el código (interior del cálculo, regla del 10%, nombre de una propiedad) fueron detectados; después se restauró el código.

Lo que esta evidencia no demuestra: que el resultado coincida con simuladores externos (BCP, Interbank, Fondo Mivivienda), ni el comportamiento con una base de datos PostgreSQL real ni con un servidor JWT real.

## Siguientes pasos

Lo que sigue depende de que Carlos revise el contrato y cree el repositorio; entretanto, Franco puede avanzar en US05 contra el contrato. Los pasos van en el orden en que conviene hacerlos.

- Carlos revisa el contrato con la lista de verificación y marca su decisión en cada pregunta abierta.

- Reunión corta del equipo (Carlos, Diego, Joaquín, Gustavo y Franco) para congelar el contrato v0. A partir de ahí, cualquier cambio se avisa al equipo.

- Carlos crea hiposim-platform e integra HipoSim.FinancialEngine y HipoSim.Simulations con los pasos de la sección de integración. Franco acompaña y ajusta lo que haga falta.

- Franco aplica las decisiones que cambien el motor o el contrato (TCEA con gastos, seguros por defecto, tasa nominal) y repite la validación con los mismos 48 escenarios.

- Franco implementa US05 en hiposim-app-mobile, en una rama feature/us05-good-payer-bonus según GitFlow, cuando Diego tenga la capa de red; Diego revisa el Pull Request.

- Completar la evidencia pendiente: URL del repositorio, commits y Pull Requests, integración continua, capturas de la ejecución y colección de Postman (con Gustavo).

- Actualizar el informe: el ejemplo de la sección 5.2.6, el diccionario de clases de 4.9 (StateBenefit) y las secciones de evidencia de la API.

## Anexos

Todo el trabajo está en C:\Users\franc\HipoSim\financial-engine, una solución .NET que todavía no es un repositorio git, de unas 2,600 líneas de C# entre código y pruebas.

### A. Archivos entregados

| Ruta | Qué contiene | Líneas |
| --- | --- | --- |
| src/HipoSim.FinancialEngine/ | Motor financiero: conversión de tasas, amortización, VAN, TIR, TCEA y bono (SP02) | 571 |
| src/HipoSim.Simulations/ | Validador, servicio, controlador, contratos y puerto de persistencia (TS06) | 483 |
| tests/HipoSim.FinancialEngine.Tests/ | 106 pruebas y los datos de paridad (48 casos, 746 KB) | 734 |
| tests/HipoSim.Simulations.Tests/ | 60 pruebas de validador, servicio, endpoint y contrato | 767 |
| samples/HipoSim.EnginePrototype/ | Prototipo de consola del cálculo | 34 |
| docs/api-contract/openapi.v0.yaml | Contrato de API v0 | 676 |
| docs/engine-validation.md | Documento de validación del motor y Testing Suite Evidence | 352 |
| tools/generate_parity_cases.py | Generador de casos de paridad con el motor Python original | 159 |

### B. Cómo ejecutar

dotnet test
dotnet run --project samples/HipoSim.EnginePrototype

La solución se abre con el archivo HipoSim.FinancialEngine.sln en JetBrains Rider o en Visual Studio 2022 (versión 17.12 o superior, por .NET 9).

### C. Entorno de las mediciones

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| SDK de .NET | 9.0.318 |
| Destino de las bibliotecas | net8.0 |
| Destino de las pruebas y del prototipo | net9.0 |
| Sistema operativo | Windows 11, versión 10.0.26200 |
| Python (solo para regenerar los datos de paridad) | 3.11.7 |
| Fecha de las pruebas y mediciones | 3 de octubre de 2026 |